## Slide 1: Plan de Comunicación
Alan A. De la Torre Rodríguez
Ruben A. Palomino Rea
Juan Pablo Fierros Ramos

## Slide 2: Plan de comunicación
Descripción: En este proyecto se usa como método la comunicación ágil, para optimizar el tiempo de realización de tarea, además de buscar ser muy precisos con los detalles que se planteen en cada reunión que se sostenga a lo largo de este proyecto.
Frecuencia: Para equilibrar los tiempos de trabajo y reuniones, sostendremos una reunión cada 5 días, donde se evaluará el avance y en base a ello tomar decisiones sobre el siguiente paso o en su caso corregir errores.
Canal: Usaremos distintas plataformas para la comunicación, como el correo electrónico será para avisos no tan cruciales, como finalizaciones de tareas, por otro lado utilizaremos Zoom para las reuniones de cada 5 días las cuales se plantean duren alrededor de 1 horas y media o 2 horas. Todo esto será de manera sincrona por lo que el equipo estará interactuando en tiempo real.
Público: La información de estas reuniones sólo será recibida por los miembros de nuestro equipo de trabajo.
Encargado: Nuestro Project Manager será el encargado de hacer llegar esta información.

## Slide 3: Gestión de comunicación
Contenido | Propósito | Responsable | Audiencia | Periodo | Método
Kick off | Dar inicio al proyecto | Project Manager | Todo el equipo | Primer día | Reunión
Revisión de avances | Dar seguimiento a los avances | Desarrollador | Todo el equipo | Semanal | Reunión
Informes de avances de tareas | Retroalimentar y avanzar en cada tarea del equipo | Project Manager | Todo el equipo | Semanal | Correo
Reunión de optimización | Revisar errores y maneras de mejorar | Project Manager | Todo el equipo | Semanal | Reunión
Pruebas de programa | Pruebas para buscar errores | Desarrollador | Todo el equipo | Semanal | Reunión
Informe de avance de proyecto | Revisar las tareas cumplidas en base al tiempo de entrega establecido | Project Manager | Todo el equipo | Semanal | Reunión

## Slide 4
Kick off | 
Frecuencia: | Una vez
Duración | 2 horas
Objetivo | Dar el inicio al proyecto
Propósito | Comprometer al equipo con nuestro proyecto
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Oral en reunión
Revisión de avances | 
Frecuencia: | Semanal
Duración | 2 horas
Objetivo | Revisar el trabajo hecho y descartar errores
Propósito | Buscar el buen desempeño del equipo
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Oral en reunión

## Slide 5
Reunion de optimización | 
Frecuencia: | Semanal
Duración | 2 horas
Objetivo | Encontrar la mejor manera de trabajar en base a los requisitos
Propósito | Buscar el buen desempeño del equipo
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Oral en reunión
Informes de avances | 
Frecuencia: | Semanal
Duración | 1 hora
Objetivo | Terminar las tareas asignadas en tiempo y forma
Propósito | Que cada integrante del equipo muestre su compromiso
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Correo electrónico

## Slide 6
Informe de avance de proyecto | 
Frecuencia: | Semanal
Duración | 2 horas
Objetivo | Que el proyecto esté en en tiempo y forma
Propósito | Entregar cada parte de el proyecto a tiempo y siempre bajo los requisitos dados.
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Oral en reunión
Pruebas de programa | 
Frecuencia: | Semanal
Duración | 2 horas
Objetivo | Que nuestro programa trabaje correctamente
Propósito | Corregir errores y mejorar el programa
Integrantes | Todo el equipo
Distribución | Oral en reunión

## Slide 7: Herramientas
Correo electrónico de los integrantes del equipo
Sala de reuniones de Zoom
Como segunda opción tendremos disponible Google Meet
Para informes importantes se utilizará las llamadas o mensajes
Utilizaremos github para subir cada avance del proyecto